📝 Часть 1 + Итоговое задание: Исправление брифа (таблица)

| ❌ Было (ошибка / отсутствие) | ✅ Стало (исправленная формулировка) |
| --- | --- |
| Название: «Сайт для магазина» | Название проекта: «Интернет-магазин строительных материалов «СтройМаркет»» |
| Заказчик: ООО «Товары» (без контактов) | Контактное лицо: Петров И.С. (руководитель digital-направления), тел. +7 (999) 999-99-99, email: i.petrov@tovary.ru |
| Задача: «Сделать удобный сайт с товарами» | Цель и задачи: Запустить e-commerce платформу с каталогом, фильтрами, корзиной, онлайн-оплатой и личным кабинетом. Увеличить долю онлайн-заказов до 30% за 6 месяцев. |
| Сроки: «Как можно быстрее» | Сроки: MVP — 10 недель, полный запуск — 14 недель с даты подписания договора. Этапы согласованы в дорожной карте. |
| (Отсутствует) ЦА, функционал, технические требования, критерии приёмки | Дополнительно: ЦА: частные мастера (25–50 лет), прорабы, малые подрядчики. Платформа: 1С-Битрикс. Интеграции: 1С:УТ, СДЭК, ЮKassa. Критерии: время загрузки <2 с, адаптив под 320–1920px, конверсия в заказ ≥3%. |

💡 Ответы на вопросы для размышления

1. Какие вопросы задавали заказчику, чтобы получить информацию для хорошего брифа?

Чтобы сформировать такой бриф, менеджер проекта обычно задает структурированные вопросы по блокам:

- Бизнес: Какую метрику мы хотим улучшить? Какой бюджет выделен на разработку и дальнейшую поддержку?

- Аудитория: Кто ваш основной клиент? Как он принимает решение о покупке? С каких устройств заходит на сайт?

- Функционал: Что должно работать в день запуска, а что можно добавить во второй версии? Нужен ли конструктор, личный кабинет, калькулятор?

- Технологии: Есть ли предпочтения по CMS/стеку? Нужна ли синхронизация с 1С, CRM, складом, службами доставки?

- Контент и права: Кто готовит тексты, фото, видео? Есть ли фирменный стиль и гайдлайны?

- Процессы: Кто принимает финальные решения? Как часто проходят согласования? Какой порядок внесения правок?

2. Как сформулированы требования?

- Конкретно и измеримо: вместо субъективного «удобный интерфейс» указаны объективные параметры: оформление заказа ≤2 мин, время загрузки <2 с, адаптив от 320px.

- Приоритизированы: чёткое разделение на Обязательно (Must-have) и Дополнительно (Nice-to-have).

- Привязаны к бизнесу: каждая функция обоснована целью (например, конструктор пиццы → рост среднего чека и вовлечённости).

3. Какие детали важны для ТЗ?

- Технические ограничения (CMS, хостинг, версии PHP/фреймворков).

- Схемы интеграций (API, форматы обмена данными, частота синхронизации).

- Ролевая модель и права доступа (гость, покупатель, админ, менеджер).

- Требования к безопасности (HTTPS, шифрование, соответствие 152-ФЗ/GDPR, резервное копирование).

- Чёткий регламент приёмки: тест-кейсы, допустимые баги, порядок фиксации замечаний.

4. Какие разделы чаще всего упускают в брифе?

- 📉 Критерии успеха / KPI (без них проект сдаётся по принципу «понравилось/не понравилось»).

- 🎯 Целевая аудитория и сценарии её поведения (ведёт к дизайну «для всех» и низким конверсиям).

- 💰 Бюджет и финансовые ограничения (вызывает несоответствие ожиданий и возможностей).

- 📦 Ответственность за контент и лицензии (часто тормозит запуск на финальных этапах).

- 🔄 Порядок приёмки и внесения правок (без регламента проект «расползается» по срокам и бюджету).

5. Почему важно указывать критерии успеха?

- Объективизация приёмки: заменяет субъективные оценки на измеримые показатели.

- Фокус команды: разработчики и дизайнеры понимают, какие задачи влияют на бизнес-метрики, а какие можно опустить.

- Контроль ROI: заказчик видит, оправдали ли вложения в разработку поставленные цели.

- Снижение конфликтов: чёткие метрики исключают споры на этапе сдачи проекта.

- База для итераций: после запуска легко анализировать, что улучшать в следующей версии (A/B-тесты, доработка UX, масштабирование).